BloodLink

Cahier des charges — MVP

Application de mise en relation des donneurs de sang et des centres de dons

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Projet | BloodLink |
| Type | Application mobile + interface web administrateur |
| Durée | 6 semaines (1,5 mois) |
| Rythme | 3 jours par semaine |
| Mode de travail | Collaboratif — aucun rôle figé, tout le monde sur chaque module |
| Livrable | MVP fonctionnel, déployable et démontrable |

Équipe projet

| # | Nom complet |
| --- | --- |
| 1 | Somali Nathananel Edudzi |
| 2 | Beni Ouendo |
| 3 | Fatoumata Sidibé |
| 4 | Assia AZ |
| 5 | Souhaila Omri |

1. Contexte et problématique

Le don de sang souffre de plusieurs problèmes concrets : manque d'information en temps réel pour les donneurs, difficulté pour les centres à mobiliser rapidement des donneurs compatibles, absence de canal direct entre centres et donneurs, processus de rendez-vous souvent manuel et peu structuré.

BloodLink répond à cela en proposant une plateforme numérique qui met en relation directement les donneurs, les centres de santé, via un système d'alertes ciblées, de rendez-vous et de suivi des dons.

2. Objectifs du MVP

2.1. Objectif général

Livrer en 6 semaines une première version fonctionnelle de BloodLink qui couvre le scénario principal complet : un centre lance une alerte, le système trouve les donneurs compatibles, le donneur est notifié, il prend rendez-vous, le centre confirme, le don est validé, et le profil du donneur est mis à jour automatiquement.

2.2. Objectifs spécifiques

| Code | Objectif |
| --- | --- |
| O1 | Permettre l'inscription et la connexion sécurisée des donneurs |
| O2 | Permettre aux centres de gérer leur profil et leurs alertes |
| O3 | Permettre la création d'alertes urgentes ciblées |
| O4 | Notifier automatiquement les donneurs compatibles |
| O5 | Permettre la prise et la gestion de rendez-vous |
| O6 | Valider un don effectif et mettre à jour l'éligibilité |
| O7 | Fournir à l'administrateur une supervision minimale |

3. Périmètre du MVP

3.1. Inclus dans le MVP

Authentification JWT (donneur, centre, admin)

Gestion de profil donneur avec données médicales essentielles

Gestion de profil centre

Création et consultation d'alertes urgentes

Matching automatique des donneurs compatibles

Notifications push via Firebase Cloud Messaging

Prise et gestion de rendez-vous

Validation d'un don par le centre

Mise à jour automatique de l'éligibilité du donneur

Tableau de bord administrateur minimal

Carte simple des centres

3.2. Exclu du MVP (Post-MVP)

Historique détaillé avec certificats PDF

Gamification (badges, statistiques personnelles)

Fonction « Passer le relais » / partage social

Chat centre-donneur

Gestion de stock sanguin

Statistiques avancées et rapports personnalisables

Audit trail complet

Rendez-vous récurrents

Paiements

Architecture microservices

4. Acteurs du système

| Acteur | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Donneur | Principal | Personne physique qui souhaite donner son sang. |
| Centre de santé | Principal | Structure qui collecte le sang et publie des besoins. |
| Administrateur | Principal | Superviseur de la plateforme. |
| Système BloodLink | Système | Matching, notifications, application des règles métier. |
| Firebase FCM | Externe | Service d'envoi de notifications push. |
| Google Maps / Mapbox | Externe | Géolocalisation et affichage des centres. |

5. Règles métier

| Code | Règle |
| --- | --- |
| RM01 | Un donneur ne peut redonner du sang avant 56 jours après son dernier don validé. |
| RM02 | Un donneur doit avoir au minimum 18 ans et peser au moins 50 kg. |
| RM03 | Un centre ne peut pas s'auto-inscrire : son compte est créé par l'administrateur. |
| RM04 | Une alerte a une date limite ; au-delà, elle est marquée « expirée ». |
| RM05 | Le matching se base sur : groupe sanguin compatible, rayon géographique, éligibilité du donneur. |
| RM06 | Un rendez-vous ne peut être pris que sur un créneau futur. |
| RM07 | Seul le centre concerné peut valider qu'un don a effectivement eu lieu. |
| RM08 | Après validation d'un don, la date de prochain don possible est automatiquement mise à jour. |
| RM09 | Un utilisateur suspendu par l'admin ne peut plus se connecter. |
| RM10 | Les mots de passe sont stockés hashés avec bcrypt, jamais en clair. |

5.1. Compatibilité des groupes sanguins

| Donneur | Peut donner à |
| --- | --- |
| O- | Tous les groupes |
| O+ | O+, A+, B+, AB+ |
| A- | A-, A+, AB-, AB+ |
| A+ | A+, AB+ |
| B- | B-, B+, AB-, AB+ |
| B+ | B+, AB+ |
| AB- | AB-, AB+ |
| AB+ | AB+ |

6. Cas d'utilisation (Use Cases)

6.1. Liste des use cases MVP

| Code | Nom | Acteur principal |
| --- | --- | --- |
| UC01 | S'inscrire en tant que donneur | Donneur |
| UC02 | Se connecter | Donneur / Centre / Admin |
| UC03 | Se déconnecter | Tous |
| UC04 | Consulter et modifier son profil donneur | Donneur |
| UC05 | Consulter et modifier son profil centre | Centre |
| UC06 | Consulter la liste / carte des centres | Donneur |
| UC07 | Créer une alerte urgente | Centre |
| UC08 | Consulter la liste des alertes actives | Donneur |
| UC09 | Recevoir une notification d'alerte | Donneur |
| UC10 | Prendre un rendez-vous | Donneur |
| UC11 | Consulter ses rendez-vous | Donneur / Centre |
| UC12 | Confirmer ou annuler un rendez-vous | Centre |
| UC13 | Valider un don effectué | Centre |
| UC14 | Créer / activer / suspendre un compte centre | Admin |
| UC15 | Superviser utilisateurs, alertes et RDV | Admin |

6.2. Diagramme des cas d'utilisation

Figure — Diagramme des cas d'utilisation

6.3. Spécifications détaillées des use cases critiques

UC01 — S'inscrire en tant que donneur

Acteur : Donneur non authentifié

Préconditions : L'utilisateur n'a pas encore de compte

Scénario principal :

L'utilisateur ouvre l'écran d'inscription

Il saisit : email, mot de passe, nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin, rhésus, poids, téléphone, localisation

Le système valide les données selon RM02

Le système crée l'utilisateur et le profil donneur

Le système génère un JWT

L'utilisateur est redirigé vers l'accueil

Exceptions :

Email déjà utilisé → erreur

Âge ou poids insuffisant (RM02) → inscription refusée

Champs obligatoires manquants → erreur

UC02 — Se connecter

Acteur : Tous

Préconditions : Avoir un compte actif

Scénario principal :

L'utilisateur saisit email et mot de passe

Le système vérifie les identifiants

Le système retourne un JWT et le rôle

L'application redirige selon le rôle

Exceptions :

Identifiants incorrects → erreur 401

Compte suspendu (RM09) → erreur 403

UC07 — Créer une alerte urgente

Acteur : Centre authentifié

Préconditions : Centre actif

Scénario principal :

Le centre ouvre le formulaire d'alerte

Il saisit : groupe sanguin requis, niveau d'urgence, rayon en km, date limite, message

Le système enregistre l'alerte avec le statut « active »

Le système déclenche le matching des donneurs

Les donneurs compatibles reçoivent une notification push

Exceptions :

Date limite dans le passé → erreur

Rayon inférieur ou égal à 0 → erreur

UC10 — Prendre un rendez-vous

Acteur : Donneur authentifié et éligible

Préconditions : Donneur éligible (RM01) et centre existant

Scénario principal :

Le donneur choisit un centre

Il choisit une date et une heure futures

Il confirme

Un rendez-vous est créé avec le statut « en_attente »

Le centre reçoit une notification

Exceptions :

Donneur non éligible → refus

Créneau passé → erreur (RM06)

UC13 — Valider un don effectué

Acteur : Centre

Préconditions : Rendez-vous « confirmé » existant

Scénario principal :

Le centre ouvre le RDV concerné

Il clique sur « Valider le don »

Le système crée une entrée dans la table Don

Le système met le RDV en statut « effectué »

Le système met à jour la date de prochain don possible (RM08)

Le donneur reçoit une notification de confirmation

Exceptions :

RDV non confirmé → erreur

Validation non autorisée (autre centre) → erreur 403

7. Architecture technique

7.1. Stack retenue

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Frontend mobile + web admin | Flutter |
| Backend API | FastAPI (Python) |
| Base de données | PostgreSQL + PostGIS |
| ORM + migrations | SQLAlchemy + Alembic |
| Authentification | JWT |
| Notifications | Firebase Cloud Messaging |
| Cartographie | Google Maps API ou Mapbox |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose |
| Versioning | Git + GitHub |

7.2. Diagramme d'architecture

Figure — Architecture technique globale

8. Dictionnaire de données

8.1. Table utilisateur

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identifiant unique |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL | Email de connexion |
| mot_de_passe_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Hash bcrypt du mot de passe |
| role | ENUM | NOT NULL | donneur ¦ centre ¦ admin |
| actif | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Compte actif / suspendu |
| fcm_token | VARCHAR(255) | NULLABLE | Token FCM pour notifications push |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date d'inscription |
| date_maj | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Dernière mise à jour |

8.2. Table donneur

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| utilisateur_id | UUID | PK, FK → utilisateur.id | Lien 1:1 avec utilisateur |
| nom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nom de famille |
| prenom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Prénom |
| date_naissance | DATE | NOT NULL | Date de naissance |
| groupe_sanguin | ENUM | NOT NULL | A, B, AB, O |
| rhesus | ENUM | NOT NULL | + ou - |
| poids_kg | DECIMAL(5,2) | CHECK >= 50 | Poids en kg |
| telephone | VARCHAR(20) | NOT NULL | Numéro de téléphone |
| latitude | DECIMAL(9,6) | NULLABLE | Position GPS |
| longitude | DECIMAL(9,6) | NULLABLE | Position GPS |
| date_prochain_don_possible | DATE | NULLABLE | Calculée après chaque don |

8.3. Table centre_sante

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| utilisateur_id | UUID | PK, FK | Lien 1:1 |
| nom_centre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nom du centre |
| adresse_postale | TEXT | NOT NULL | Adresse complète |
| telephone | VARCHAR(20) | NOT NULL | Numéro du centre |
| latitude | DECIMAL(9,6) | NOT NULL | Position GPS |
| longitude | DECIMAL(9,6) | NOT NULL | Position GPS |
| horaires | TEXT | NULLABLE | Horaires d'ouverture |

8.4. Table alerte_urgence

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identifiant |
| centre_id | UUID | FK → centre_sante | Centre émetteur |
| groupe_sanguin_requis | ENUM | NOT NULL | Groupe demandé |
| rhesus_requis | ENUM | NOT NULL | +, -, indifferent |
| niveau_urgence | ENUM | NOT NULL | faible, moyen, élevé, critique |
| rayon_km | INTEGER | CHECK > 0 | Rayon de diffusion |
| date_limite | TIMESTAMP | NOT NULL | Échéance de l'alerte |
| message_alerte | TEXT | NULLABLE | Message complémentaire |
| statut | ENUM | DEFAULT active | active, expiree, cloturee |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |

8.5. Table rendez_vous

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identifiant |
| donneur_id | UUID | FK | Donneur |
| centre_id | UUID | FK | Centre |
| date_heure_prevue | TIMESTAMP | NOT NULL | Créneau |
| statut | ENUM | DEFAULT en_attente | en_attente, confirme, annule, effectue |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |

8.6. Table don

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identifiant |
| donneur_id | UUID | FK | Donneur |
| centre_id | UUID | FK | Centre |
| rendez_vous_id | UUID | FK, NULLABLE | RDV associé |
| date_don | TIMESTAMP | NOT NULL | Date du don |
| valide_par_centre | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Validation par le centre |

8.7. Table notification

| Champ | Type | Contraintes | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Identifiant |
| utilisateur_id | UUID | FK | Destinataire |
| titre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Titre |
| contenu | TEXT | NOT NULL | Corps du message |
| type_notification | ENUM | NOT NULL | alerte, rdv_confirme, rdv_annule, don_valide |
| date_envoi | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date d'envoi |
| lue | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Lue ou non |

9. Diagrammes de modélisation

9.1. Diagramme de classes UML

Figure — Diagramme de classes UML

9.2. Schéma relationnel (MCD)

Figure — Modèle conceptuel de données

9.3. Diagramme de séquence — scénario principal

Figure — De l'alerte à la validation du don

10. Spécification des endpoints API

10.1. Authentification

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register/donneur | Inscription donneur |
| POST | /auth/login | Connexion |
| POST | /auth/logout | Déconnexion |
| GET | /auth/me | Profil de l'utilisateur courant |

10.2. Profils

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /donneurs/me | Profil donneur courant |
| PATCH | /donneurs/me | Mise à jour profil |
| GET | /centres/me | Profil centre courant |
| PATCH | /centres/me | Mise à jour profil centre |
| GET | /centres | Liste publique des centres |

10.3. Alertes

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /alertes | Créer une alerte (centre) |
| GET | /alertes | Lister les alertes actives |
| GET | /alertes/{id} | Détail d'une alerte |
| PATCH | /alertes/{id}/cloturer | Clôturer (centre) |

10.4. Rendez-vous

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /rendez-vous | Créer un RDV (donneur) |
| GET | /rendez-vous | Mes RDV |
| PATCH | /rendez-vous/{id}/confirmer | Centre confirme |
| PATCH | /rendez-vous/{id}/annuler | Annulation |

10.5. Dons

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /dons | Valider un don (centre) |
| GET | /dons/me | Historique du donneur |

10.6. Admin

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /admin/centres | Créer un compte centre |
| PATCH | /admin/utilisateurs/{id}/suspendre | Suspendre un compte |
| GET | /admin/utilisateurs | Lister les utilisateurs |
| GET | /admin/alertes | Lister toutes les alertes |

11. Exigences non fonctionnelles

| Code | Exigence |
| --- | --- |
| NF01 | Mots de passe hashés avec bcrypt |
| NF02 | Authentification JWT avec expiration de 60 minutes |
| NF03 | API < 500 ms pour 95 % des requêtes |
| NF04 | Application mobile Android (API 24+) |
| NF05 | Code versionné sur Git (main, dev, feature/*) |
| NF06 | Endpoints sensibles protégés par rôle |
| NF07 | Données géographiques via PostGIS |
| NF08 | Documentation API automatique Swagger (/docs) |

12. Méthodologie de travail

L'équipe ne se divise pas en spécialités. Tous les membres travaillent ensemble sur chaque module, du début à la fin, puis passent au module suivant. Chaque module suit la boucle : analyse, conception, implémentation en pair ou mob programming, tests, revue commune.

12.1. Rituels

Daily court : 15 min en début de journée

Revue de fin de module : démo + rétrospective rapide

Outils : Git / GitHub, Trello ou GitHub Projects, Discord

12.2. Règles de collaboration

Une branche par module : feature/<nom-module>

Revue de code obligatoire avant merge

Pas de push direct sur main

Documentation au fur et à mesure dans /docs

13. Planning détaillé — 6 semaines

Découpage par modules (pas par rôles). Un « pilote » tournant anime chaque module : il n'est pas chef, juste référent du module.

13.1. Vue globale

| Semaine | Module | Pilote |
| --- | --- | --- |
| S1 | M1 — Initialisation + Authentification | Somali Nathananel Edudzi |
| S2 | M2 — Profils Donneur et Centre | Beni Ouendo |
| S3 | M3 — Alertes + Matching | Fatoumata Sidibé |
| S4 | M4 — Rendez-vous + Notifications | Assia AZ |
| S5 | M5 — Validation don + Admin | Souhaila Omri |
| S6 | M6 — Tests, stabilisation, déploiement | Rotation libre |

13.2. Semaine 1 — M1 : Initialisation + Auth

Objectif : Environnement prêt, auth JWT fonctionnelle.

| Membre | Tâche principale |
| --- | --- |
| Somali Nathananel Edudzi | Setup dépôt Git + Docker + FastAPI |
| Beni Ouendo | Modèles SQLAlchemy + migrations Alembic |
| Fatoumata Sidibé | Endpoints d'auth + JWT + tests |
| Assia AZ | Setup Flutter + écrans Splash / Login / Register |
| Souhaila Omri | Intégration API côté Flutter + validation formulaires |

13.3. Semaine 2 — M2 : Profils Donneur et Centre

Objectif : Gestion complète des profils.

| Membre | Tâche principale |
| --- | --- |
| Beni Ouendo | Endpoints profil donneur + centre |
| Somali Nathananel Edudzi | Validation métier (âge, poids, RM02) |
| Souhaila Omri | Écran profil donneur Flutter |
| Assia AZ | Écran profil centre Flutter |
| Fatoumata Sidibé | Création du compte admin + seed + tests |

13.4. Semaine 3 — M3 : Alertes + Matching

Objectif : Centre crée alerte, donneurs compatibles identifiés.

| Membre | Tâche principale |
| --- | --- |
| Fatoumata Sidibé | Endpoints CRUD alertes |
| Beni Ouendo | Module matching (groupe + PostGIS rayon) |
| Somali Nathananel Edudzi | Intégration Google Maps / Mapbox |
| Assia AZ | Écran création alerte (centre) |
| Souhaila Omri | Écran liste alertes (donneur) + détail |

13.5. Semaine 4 — M4 : Rendez-vous + Notifications

Objectif : Prise de RDV + notifications push fonctionnelles.

| Membre | Tâche principale |
| --- | --- |
| Assia AZ | Intégration FCM côté Flutter |
| Fatoumata Sidibé | SDK Firebase Admin côté FastAPI |
| Beni Ouendo | Endpoints RDV (create / confirm / cancel) |
| Somali Nathananel Edudzi | Écran prise de RDV (donneur) |
| Souhaila Omri | Écran gestion RDV (centre) + notifications |

13.6. Semaine 5 — M5 : Validation don + Admin

Objectif : Boucler le scénario principal + dashboard admin.

| Membre | Tâche principale |
| --- | --- |
| Souhaila Omri | Endpoint validation don + MAJ éligibilité |
| Assia AZ | Écran validation don (centre) |
| Beni Ouendo | Endpoints admin (list, suspend, create centre) |
| Fatoumata Sidibé | Interface web admin Flutter |
| Somali Nathananel Edudzi | Optimisations PostGIS + index DB |

13.7. Semaine 6 — M6 : Tests, stabilisation, déploiement

Objectif : UAT, corrections, déploiement et livraison finale.

| Membre | Tâche principale |
| --- | --- |
| Tous | UAT collectif + correction de bugs |
| Somali Nathananel Edudzi | CI/CD + déploiement serveur |
| Beni Ouendo | Scripts de seed + données de démo |
| Fatoumata Sidibé | Documentation API + collection Postman |
| Assia AZ | Build APK + icônes + splash screen |
| Souhaila Omri | Guide utilisateur + vidéo de démo |

14. Risques et mitigation

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard sur module M3 (matching complexe) | Élevé | Moyenne | Version simplifiée (bounding box) avant PostGIS |
| Problème d'intégration FCM | Moyen | Moyenne | Tester FCM dès la semaine 2 sur un écran factice |
| Mauvaise coordination entre membres | Élevé | Moyenne | Daily, pair programming, branche par module |
| Dépendance au service Maps | Moyen | Faible | Fallback « liste des centres » sans carte |
| Absences | Moyen | Moyenne | Documentation continue + pair programming |

15. Livrables

Code source backend et frontend versionné sur GitHub

Cahier des charges (ce document)

Documentation API Swagger + collection Postman

Build Android (APK signé)

Build web admin

Base de données avec script de migration + seed

Guide utilisateur (donneur / centre / admin)

Vidéo de démonstration (5 à 10 min)

16. Critères d'acceptation du MVP

Le MVP est considéré comme livré avec succès si :

Un donneur peut s'inscrire, se connecter et compléter son profil

Un centre peut se connecter et créer une alerte

Les donneurs compatibles reçoivent effectivement une notification push

Un donneur peut prendre un rendez-vous

Un centre peut confirmer ce rendez-vous

Un centre peut valider un don

La date de prochain don possible du donneur est mise à jour automatiquement

L'administrateur peut suspendre un compte

Le tout fonctionne de bout en bout sur Android et sur le web admin

17. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale livrable |
| JWT | JSON Web Token — jeton d'authentification signé |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — service de push notifications |
| PostGIS | Extension PostgreSQL pour données géographiques |
| Matching | Sélection automatique des donneurs compatibles |
| UAT | User Acceptance Testing — tests d'acceptation utilisateur |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — opérations standard sur une ressource |

— Fin du cahier des charges BloodLink —