Cahier des Charges — Projet BloodLink (MVP) v2.0

Application de mise en relation entre donneurs de sang et centres de dons.

Application de mise en relation entre donneurs de sang et centres de dons.

# 1. Informations générales

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| **Nom du projet** | BloodLink |
| **Type** | Application mobile (donneur) + interface web admin (centre / super admin) |
| **Durée** | 6 semaines (1,5 mois) |
| **Rythme** | 3 jours par semaine |
| **Mode** | Collaboratif — pair programming rotatif, aucun rôle figé |
| **Livrable** | MVP fonctionnel, déployable et démontrable |
| **Version** | 2.0 (refonte stack technique) |

## 1.1. Équipe

| # | Nom | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Somali Nathanaël Edudzi | Membre (pair rotatif) |
| 2 | Béni Ouendo | Membre (pair rotatif) |
| 3 | Fatoumata Sidibé | Membre (pair rotatif) |
| 4 | Assia AZ | Membre (pair rotatif) |
| 5 | Souhaila Omri | Membre (pair rotatif) |

# 2. Contexte et problématique

Le don de sang souffre de :

Manque d'information en temps réel pour les donneurs

Difficulté pour les centres à mobiliser des donneurs compatibles

Absence de canal direct entre centre et donneurs

Processus de rendez-vous manuel, peu structuré

Aucun suivi numérique des dons et de l'éligibilité

BloodLink propose une plateforme qui met en relation les donneurs (mobile), les centres (web) via un système d'alertes ciblées, de rendez-vous et de suivi des dons.

# 3. Objectifs du MVP

## 3.1. Objectif général

Un centre lance une alerte → le système trouve les donneurs compatibles → le donneur est notifié → il prend rendez-vous → le centre confirme → le don est validé → le profil du donneur est mis à jour.

## 3.2. Objectifs spécifiques

O1 — Inscription et connexion sécurisée

O2 — Gestion de profil centre

O3 — Création d'alertes urgentes ciblées

O4 — Notification automatique des donneurs compatibles

O5 — Prise et gestion de rendez-vous

O6 — Validation d'un don + mise à jour éligibilité

O7 — Supervision admin minimale

# 4. Périmètre du MVP

## 4.1. Inclus

Auth Supabase Auth (email + JWT)

Profils donneur et centre

Alertes urgentes + matching

Notifications push FCM

Rendez-vous

Validation don + éligibilité auto

Dashboard admin minimal

Carte des centres

RLS sur toutes les tables

## 4.2. Exclu (Post-MVP)

Certificats PDF, gamification, chat, stock sanguin, stats avancées, audit trail, RDV récurrents, paiements, multilingue

# 5. Acteurs

| Acteur | Interface | Description |
| --- | --- | --- |
| **Donneur** | 📱 Mobile | Personne qui donne son sang |
| **Centre (admin)** | 💻 Web | Structure qui collecte le sang |
| **Super admin** | 💻 Web | Superviseur plateforme |
| **Système** | Edge Functions + Triggers | Matching, notifications, règles métier |
| **FCM** | Externe | Notifications push |
| **Supabase** | Externe | Backend as a Service |

# 6. Règles métier

| Code | Règle |
| --- | --- |
| **RM01** | Délai de 56 jours entre deux dons |
| **RM02** | Donneur ≥ 18 ans et ≥ 50 kg |
| **RM03** | Centre créé par super admin uniquement |
| **RM04** | Alerte expire automatiquement après deadline |
| **RM05** | Matching = groupe compatible + rayon + éligibilité |
| **RM06** | RDV sur créneau futur uniquement |
| **RM07** | Seul le centre valide un don |
| **RM08** | Après validation don → `next_donation_date` +56 jours (trigger) |
| **RM09** | Utilisateur désactivé ne peut plus se connecter |
| **RM10** | Mots de passe gérés par Supabase Auth (hash auto) |
| **RM11** | RLS activée sur toutes les tables |

## Compatibilité groupes sanguins

| Donneur | Peut donner à |
| --- | --- |
| `O-` | Tous |
| `O+` | O+, A+, B+, AB+ |
| `A-` | A-, A+, AB-, AB+ |
| `A+` | A+, AB+ |
| `B-` | B-, B+, AB-, AB+ |
| `B+` | B+, AB+ |
| `AB-` | AB-, AB+ |
| `AB+` | AB+ |

# 7. Use Cases

| Code | Nom | Acteur | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | S'inscrire donneur | Donneur | Mobile |
| UC02 | Se connecter | Tous | Mobile + Web |
| UC03 | Se déconnecter | Tous | Mobile + Web |
| UC04 | Gérer profil donneur | Donneur | Mobile |
| UC05 | Gérer profil centre | Centre | Web |
| UC06 | Voir carte des centres | Donneur | Mobile |
| UC07 | Créer alerte urgente | Centre | Web |
| UC08 | Voir alertes actives | Donneur | Mobile |
| UC09 | Recevoir notif alerte | Donneur | Mobile (push) |
| UC10 | Prendre RDV | Donneur | Mobile |
| UC11 | Voir ses RDV | Donneur/Centre | Mobile + Web |
| UC12 | Confirmer/annuler RDV | Centre | Web |
| UC13 | Valider un don | Centre | Web |
| UC14 | Gérer comptes centres | Admin | Web |
| UC15 | Superviser plateforme | Admin | Web |

## Diagramme des cas d'utilisation

Diagramme : use_case_diagram

## Spécifications détaillées

### UC01 — S'inscrire donneur

Précondition : Pas de compte existant

Scénario : Saisir email, mot de passe, nom, date naissance, groupe sanguin, poids, téléphone → supabase.auth.signUp() → trigger crée profil → redirection accueil

Exceptions : Email utilisé, âge/poids insuffisant (RM02), champs manquants

### UC02 — Se connecter

Scénario : Email + mot de passe → supabase.auth.signInWithPassword() → JWT + session → redirection selon rôle (donor/center_admin/super_admin)

Exceptions : Identifiants incorrects, compte désactivé (RM09)

### UC07 — Créer alerte urgente

Scénario : Centre saisit groupe sanguin, urgence, rayon, deadline, message → supabase.from('alerts').insert() → Edge Function match-alerts → push aux donneurs compatibles

Exceptions : Date passée, rayon ≤ 0

### UC10 — Prendre RDV

Précondition : Donneur éligible (RM01)

Scénario : Choisir centre + date/heure → supabase.from('appointments').insert() (pending) → notif centre

Exceptions : Non éligible, créneau passé (RM06)

### UC13 — Valider don

Précondition : RDV confirmé

Scénario : Centre valide → donations insert (validated) → trigger MAJ next_donation_date (+56j) → notif donneur

# 8. Exigences non-fonctionnelles

| Code | Exigence |
| --- | --- |
| NF01 | Auth via Supabase Auth (JWT auto, refresh token) |
| NF02 | RLS sur toutes les tables |
| NF03 | API < 500ms pour 95% des requêtes |
| NF04 | Mobile Android API 24+ via Expo |
| NF05 | Git : `main` / `pre-prod` / `feature/*` |
| NF06 | Données protégées par RLS selon rôle |
| NF07 | Géolocalisation DECIMAL (PostGIS post-MVP) |
| NF08 | Edge Functions via Supabase CLI |
| NF09 | Clés API jamais commitées |
| NF10 | Dashboard admin responsive |

# 9. Architecture technique

## 9.1. Stack v2.0

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| App mobile | React Native + Expo |
| Dashboard web | Next.js 15 + TypeScript + Tailwind |
| Backend/DB | Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Edge Functions, Storage) |
| State mobile | Zustand |
| Push | Firebase FCM |
| Cartes | Google Maps / Mapbox |
| Déploiement mobile | EAS Build (Expo) |
| Déploiement web | Vercel |
| Versionning | Git + GitHub |

## 9.2. Diagramme d'architecture

Diagramme : architecture_diagram

## 9.3. Structure projet

bloodlink/
├── mobile/          # React Native + Expo
│   └── src/         # app/, components/, services/, stores/, hooks/, types/
├── admin_web/       # Next.js 15
│   └── src/         # app/, components/, lib/, middleware.ts
├── supabase/        # Backend
│   ├── migrations/  # SQL versionné
│   └── functions/   # Edge Functions
├── shared/          # Types partagés
└── docs/            # Documentation

# 10. Modèle de données

## Enums

| Enum | Valeurs |
| --- | --- |
| `user_role` | donor, center_admin, super_admin |
| `blood_type` | A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O- |
| `urgency_level` | low, medium, high, critical |
| `alert_status` | active, expired, closed |
| `appointment_status` | pending, confirmed, cancelled, completed |
| `donation_status` | pending, validated, rejected |
| `notification_type` | alert, appointment, donation, system |

## Table profiles

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, FK → auth.users |
| full_name | VARCHAR(200) | NOT NULL |
| phone | VARCHAR(20) | NOT NULL |
| blood_type | ENUM | NULLABLE |
| date_of_birth | DATE | NULLABLE |
| weight_kg | DECIMAL(5,2) | CHECK ≥ 50 |
| role | ENUM user_role | DEFAULT donor |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT TRUE |
| next_donation_date | DATE | NULLABLE |
| fcm_token | VARCHAR(255) | NULLABLE |
| latitude/longitude | DECIMAL | NULLABLE |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() |

## Table centers

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL |
| address | TEXT | NOT NULL |
| city | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| phone/email | VARCHAR | NOT NULL |
| latitude/longitude | DECIMAL | NOT NULL |
| admin_id | UUID | UNIQUE FK → profiles |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT TRUE |

## Table alerts

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| center_id | UUID | FK → centers |
| blood_type_required | ENUM | NOT NULL |
| urgency_level | ENUM | NOT NULL |
| radius_km | INTEGER | CHECK > 0 |
| message | TEXT | NULLABLE |
| deadline | TIMESTAMPTZ | NOT NULL |
| status | ENUM | DEFAULT active |

## Table appointments

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| donor_id | UUID | FK → profiles |
| center_id | UUID | FK → centers |
| alert_id | UUID | FK NULLABLE → alerts |
| scheduled_date | TIMESTAMPTZ | CHECK > NOW() |
| status | ENUM | DEFAULT pending |

## Table donations

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| donor_id/center_id | UUID | FK |
| appointment_id | UUID | FK NULLABLE |
| donation_date | TIMESTAMPTZ | NOT NULL |
| volume_ml | INTEGER | DEFAULT 450 |
| status | ENUM | DEFAULT pending |
| validated_by | UUID | FK NULLABLE |

## Table notifications

| Champ | Type | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| user_id | UUID | FK → profiles |
| title/body | VARCHAR/TEXT | NOT NULL |
| type | ENUM | NOT NULL |
| is_read | BOOLEAN | DEFAULT FALSE |
| data | JSONB | NULLABLE |

# 11. Diagramme UML

Diagramme : uml_class_diagram

# 12. Schéma relationnel (MCD)

Diagramme : er_diagram

# 13. Diagramme de séquence (scénario principal)

Diagramme : sequence_diagram

# 14. RLS Policies

| Table | Donneur | Centre Admin | Super Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | ALL (propre) | SELECT | ALL |
| centers | SELECT | ALL (propre) | ALL |
| alerts | SELECT | ALL (propre centre) | ALL |
| appointments | ALL (propre) | ALL (propre centre) | SELECT |
| donations | SELECT (propre) | ALL (propre centre) | SELECT |
| notifications | ALL (propre) | - | SELECT |

# 15. Edge Functions

| Function | Description | Auth |
| --- | --- | --- |
| match-alerts | Alertes compatibles pour donneur | JWT donor |
| check-eligibility | Vérifie éligibilité RDV | JWT donor |
| create-center | Crée compte centre | JWT super_admin |
| send-push | Envoie push FCM | service_role |
| admin-stats | Stats dashboard admin | JWT super_admin |
| expire-alerts | Marque alertes dépassées (cron) | service_role |

# 16. Méthodologie

## Rotation des pairs

| Semaine | Pair A | Pair B | Review |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Assia + Souhaila | Béni + Nathanaël | Fatoumata |
| S2 | Assia + Nathanaël | Souhaila + Fatoumata | Béni |
| S3 | Souhaila + Béni | Fatoumata + Nathanaël | Assia |
| S4 | Nathanaël + Assia | Souhaila + Fatoumata | Béni |
| S5 | Fatoumata + Béni | Assia + Souhaila | Nathanaël |
| S6 | Tous ensemble | Tous ensemble | - |

## Rituels

Daily 15min : quoi fait hier, aujourd'hui, blocage ?

Revue fin de module : démo + rétrospective

Pair programming : driver change toutes les 30min

## Règles Git

Branches : main, pre-prod, feature/<nom>

Revue de code obligatoire avant merge

Pas de push direct sur main/pre-prod

# 17. Planning

| Semaine | Module | Détail |
| --- | --- | --- |
| S1 | Auth & Setup | Login/Register mobile + web, Supabase Auth, Zustand |
| S2 | Profils | Profil donneur, photo, dashboard centre |
| S3 | Carte & Alertes | Google Maps, création alertes, match-alerts |
| S4 | RDV & Notifs | Prise RDV, push FCM, gestion RDV centre |
| S5 | Dons & Validation | QR code, validation don, stats admin |
| S6 | Tests & Deploy | E2E, corrections, APK, Vercel, doc finale |

Voir `PLAN_TACHES.md` pour les checklists détaillées.

# 18. Livrables

Code source (mobile + web + supabase) sur GitHub

Ce document (v2.0)

ARCHITECTURE_TECHNIQUE.md

PLAN_TACHES.md

GUIDE_INSTALLATION.md

GUIDE_BONNES_PRATIQUES.md

Build Android (APK)

Dashboard web (Vercel)

Vidéo démo (5-10 min)

# 19. Risques

| Risque | Mitigation |
| --- | --- |
| Matching complexe (M3) | Version simplifiée sans PostGIS |
| Intégration FCM | Tester dès S2 |
| Coordination | Daily + pair programming |
| Dépendance Maps | Fallback liste centres |
| Absences | Doc continue + pair |
| Apprentissage stack | Pair programming + tutoriels |

# 20. Critères d'acceptation

Donneur : inscription, connexion, profil

Centre : connexion, création alerte

Donneurs compatibles reçoivent notification

Donneur prend RDV

Centre confirme RDV

Centre valide don

`next_donation_date` MAJ automatique

Admin crée/suspend compte centre

Bout en bout fonctionnel Android + web

RLS active et testée

# 21. Annexes

## Conventions

Branches : main, pre-prod, feature/<module>, fix/<sujet>

Commits : type(scope): message (ex : feat(auth): login screen)

Code : ESLint + Prettier

## Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product |
| JWT | JSON Web Token |
| FCM | Firebase Cloud Messaging |
| RLS | Row Level Security |
| Edge Function | Fonction serveur Deno (Supabase) |
| EAS | Expo Application Services |

*Fin du cahier des charges BloodLink v2.0 — MVP 6 semaines.*